| 特装展位搭建业务的操作步骤流程 ])h@8'j >iE/wNI .C* 第二步：初步电话联系 z"/FrRXo# 第三步：再次电话跟踪联系进行实质性拜访 cJVH-l^R VJ{iFd!*f 第四步：出图 & |  |
| --- | --- |

D  
第十二步：后续跟踪服务                                                         $ -6>/32j  
第十三步：收取工程尾款 &\:F;JO;

| 第一步：客户资源采集 Y=)'aT)pG o?J+y=pc ●以下一些渠道是有可能帮助获得最初步的客户信息的： h(Jj^#fk XG^j 上届展览会的会刊——一般比较成熟和已经固定的展会，行业中的主要厂商基本上会继续参展，所以上届会刊是很好的渠道。会刊资料往往登载有平面图（可以看出是否展位属于特装，一般面积在36平米以上是需要特别布置的）、展商的联系方式和简介（有些展会也会把公司的展会负责人姓名登在上面）。会刊资料可以配合现场实景照片进行比较，重要展会进行拍摄存档（数码相片统一存放路径电脑备份、相片纸打印编号存档以方便查阅）。 NNzsR$% >[wAlwA%O 展会专设网站——比较有规模的展会基本上建有专门的网页，一般有对下届展会的宣传和以往展览的回顾，有些不仅会列出上届的展商，为显示其展会效益，网上也上传一些布置得挺美观的展位照片。 s4U]b^CX Aimiua^N 行业资讯媒体——行业资讯媒体比较熟悉其行业的展会和厂商，有些专门的采访类栏目，类似展会快报的性质，里面有参展商市场宣传方面的负责人信息。 xgwNbAS / | ;q;+ 9[ ))k.I{e 第二步：初步电话联系 {)9X:!Q i3WjZ R | s ●取得客户参展相关资料：如果得到客户的认可，同意为其展览提供策划设计，通常需 /jPzTj{bM 要得到客户的以下资料——展馆平面图、展位面积、展商手册、客户公司介绍资料、客户公司全称、客户标准司标、客户标准字体、客户标准色标、参展产品名称规格和数量登、参展产品用电要求、重点参展产品、展位制作预算。 3kETT 通常不管是何种情况，客户都会提供设计本身需要的资料，但对于展览服务公司来说，获得客户的费用运算是最 g>qSzO_8 关键的，在投标比稿中尤为重要。有些客户会给一个大概的范围，但有些客户不愿透露，甚至本身也没有事先有预算。我们可以收集该客户的以往同行业展位照进行比较，或者把一些展位图给客户参考选择，并告知其大致费用，请其选择参考。客户一般会选择其风格和价格都比较接近的展台图。 :E`uxW{ 参展商手册和客户要求关系到设计师的方案是否能够达到入围中标，应该尽可能齐全地从客户那边获得。展商手册涉及到了展馆的技术参数和规则要求等。客户要求可从以下几个方面明确：展位结构、展位材质要求、色彩要求、设计重点、照明要求、展板数量、展位高度等。 &GN c@O (z4Q7QM ●明确设计图交付日期，制定工作计划：同客户明确首稿的交付时间和要求，会同设计 3&+M | D | 0l 师进行安排。对于大的项目，应该制定一份工作时间明细表，有需要可以提交给客户。 5bj | W.{ /&~h{¦5B\m ,qjA]s: 第四步：出图 &+ZVz r( j ¦W+5$sb:q ●向设计师转交客户设计要求并随时与客户进行展位设计的相关沟通交流： eNceCi=d 为形成设计部的统一安排，业务人员应该把与客户在项目接洽中获得的客户设计要求和可能的需求风格，填写设计明细表，转交给设计部的负责人。 aDds"B6 a<\O]YM>^ 在设计师出图中，业务人员应该保持同客户的随时联系，把握其可能的变化。如果有必要， Ke-&E Ghp 应该把设计师介绍给客户，让双方可以有直接的联系。 -$"L N,P= " | "s.G,w 对于需要亲自去考察测量的场地，可以由业务人员或者设计师安排去现场。设计师应注意同工程施工人员保持联系，了解最新的展示材料，避免设计采用的材料陈旧或者有些设计无法实地施工。 O8 | }[ 0m ?DVoVt=Q U8X&,*e 第五步：交图 MmWB Eb; ●向客户交付设计初稿、设计说明、工程报价： wcQ"l5Rd2 M%<L3F:*z 展台初稿定下以后，会同供应商得到成本价，制作明晰的报价单。一般展台设计的报价有一个比较细分的顺序，既是为了方便具体列项也有助与让客户明了并乐于接受，往往按照设计图从天到地或者从外到里按顺序罗列，防止漏掉项目。在报价中要对材料、颜色、形状及尺寸进行尽可能完整的描述。一份完整的报价就是一份详细的工单，便于把握施工成本核算及施工的准确性。 kI%~!!?E 展览设计承建中，有一部分费用是可以由客户自己向展馆支付的，但往往实践中都是展览公司代交的，应在报价中凡代场馆收费的项目一定要注明，比如电箱申请、场地管理费等。 QHk^vkT, 有些客户要求在提交设计图时同时附上设计说明，但有些要求比较简单，只要看到实际的效果图就可以；一些形成规模的企业比较注重形象宣传，尽管没有明确要求设计图附有说明，但从今后正规化考虑，应该提倡设计师写设计说明。一般可以就展位风格、材质说明、展位功能、色彩说明、照明说明、设计重点等几个方面进行阐述。交图时，如果能够安排设计师一起同客户见面的就好，可由设计师向客户说图，解释该方案的卖点和最大的与众不同。 MZC+ | ;qs \+mAb CV SfB20{8Un 第六步：消息回溃和改图 -W/UkzD ●研究客户反馈意见并进行再次修改：客户如果是多家比稿的话，就会有一番筛选。如果要求我们继续修改，那么应仔细了解其真实意图。有些客户经过第一次接触后，即便是原来对展览陌生的要说出个一二来。应仔细同其沟通。如果客户要求重新以不同风格再次出图，应该综合具体情况。 *WBI@n Hq9k!U?r=\ Ke7I"_tR 第七步：项目跟踪结果 Gn&! Kr% v& k-:Mp 失标 探知具体原因，总结经验 52x^C5 下次展会去现场观看，再和客户交流 -*2+({?R 中标 进入第八步 81!rk, Hgo.:1"¦ ;jkwc; $5s(g3 第八步：签约 T | %I¦QW +LERI9]u ● 同客户确定工程价格： /3xENl 在报价确定价格时，一定要保证所有的材料和特别要求公司是能够做到的。否则一旦客户确认而现场无法达到要求的话，将造成不好影响。 A?)Ha ]!$oVpRt ●明确同客户的相互配合要求： 8I-[ ()sF 展馆现场搭建的时间一般都比较紧张，只有2-3天的安排，这其中还有客户的展览产品需要布置，有时涉及到需要提前申报的事宜，应同客户协调好双方负责的范围。 L%*L1##/' L2>87D>in ●签定合同，收取预付款： GZ¦_?9L[. 按照公司合同范本制订搭建合同，一式几份，客户回签后交给行政部保管。按照合同条款收取预付款，开据发票或收据。 S~0 |  | R}5} ●配合客户展品进场： -""D6!uCQ 实践中往往是先把展台结构布置好以后再安排展品入场的，现场的工作人员一定要注意为客户服务，配合其展品进场。 \Q K+GAf UZ"ff0I) ●客户验收： -28=I/,{ 所有的搭建工作完成后，要进行展位的卫生清洁，该项工作主要能安排我们的工作完成好，直到客户验收完，确保次日的开幕。（应注意有些时候自己展台搭建完成的较早，所有工作都结束后，大家都以为没事了，但隔壁展位的施工会造成展台卫生和展品摆放等受到影响） yH!c{ & ! "M0¦qf Dw ;^`d 5KSNpxOv 第十一步：展会期间及撤场 ,w%ndnU (Sk6qo ●安排展会期间现场应急服务和增值服务： $dy 5Go<G 在开展期间，主要是客户的接待工作，但很多时候会需要对展台进行维护和临时配置东西。业务负责人员和一二个工人应在现场进行应急服务。从客户方来讲，他很是希望能够在展览期间有展览公司的人在场，并且最好是他熟悉的，能够有需要的时候随时可以得到解决。客户在现场的工作人员应该有我们的现场服务人员的最直接的联系方法。 ¦P¦v2( Eb 增值服务方面可以很广泛，有些业务人员在现场帮助客户做接待工作，外语水平好的可以充当翻译服务，甚至可以帮助客户发送资料、安排客户间见面等。 BqVCWV3Y &:Tm::+@ ●配合客户展品离场和现场拆除： A$*6Fu4JC 展览结束后，应首先配合客户把展品撤离现场，再进行展位的拆除，如果客户对有些材料需要再次使用的，应帮助其大包运输；如果是需要我们保存的，应主要拆装。 hh | 8+F *io0Z0O'!+ ●退回前期预付的相关费用 `T ,H-a; 完成工程后，应即时进行成本总结，向展馆或主办方退回事先预付的电箱申请、通讯押金等费用。 j{Sy H Oq4{zR('t- >~@IxHc% #w"a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |